Приложение N 4

к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района»

в редакции постановления администрации района

от                                №

+

ПЛАН

реализации муниципальной программы ««Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района» на 2019 год

| № п/п | Наименование | Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижения показателя (индикатора), наступление контрольного события) | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района» | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 1 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 развитие систем водоснабжения муниципальных образований Грачевского района | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 4 | Показатель (индикатор) 1 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | процент | 47,0 | х | х |
| 5 | Контрольное событие 1 Подписание акта приема-передачи выполненных работ по реконструкции водопроводной сети | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | ноябрь 2019 | Несоответствие выполненных работ заявленным требованиям |
| 6 | Основное мероприятия 1.2 Проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 7 | Показатель (индикатор) 1 Инвестирование и расходы по капитальному ремонту в объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | процент | 17,7 | х | х |
| 8 | Контрольное событие 1 Подписание акта приема-передачи выполненных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | ноябрь 2019 | Несоответствие выполненных работ заявленным требованиям |
| 9 | Основное мероприятие 1.3 Проведение капитального ремонта объектов водоотведения | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 10 | Показатель (индикатор) 1 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | процент | 43,0 | х | х |
| 11 | Контрольное событие 1 Подписание акта приема-передачи выполненных работ реконструкции канализационной сети | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | ноябрь 2019 | Несоответствие выполненных работ заявленным требованиям |
| 12 | Основное мероприятие 1.4 Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 13 | Показатель (индикатор) 1 Доля установленных муниципальными образованиями тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса, реализующим государственные полномочия в сфере регулирования тарифов в общем объеме тарифов, планируемых к утверждению муниципальными образованиями в соответствующем году | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | процентов | 100 | х | х |
| 14 | Контрольное событие 1 Принятие постановления администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области «О установлении (корректировке) долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Грачевского района Оренбургской области». | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | декабрь 2019 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |
| 15 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе» | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области | х | х | х | х |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 17 | Показатель (индикатор) 1 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества вставших на учет. | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | процентов | 5,7 | х | х |
| 18 | Контрольное событие 1 Выдача сертификатов молодым семьям | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | апрель 2019 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |
| 19 | Основное мероприятие 2.2 Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 20 | Показатель (индикатор) 1 Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия от общего количества вставших на учет. | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | процентов | 3,7 | х | х |
| 21 | Контрольное событие 1 Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | ноябрь 2019 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |
| 22 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 23 | Показатель (индикатор) 1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, получившие жилые помещения по договору найма специализированных жилых помещений от общего количества вставших на учет. | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | процентов | 10,8 | х | х |
| 24 | Контрольное событие 1 Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа, жилых помещения по договору найма специализированного жилого фонда. | Грызунова Елена Александровна, главный специалист отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | ноябрь 2019 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |
| 25 | Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования в Грачевском районе» | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 26 | Основное мероприятие 3.1 Программное обеспечение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 27 | Показатель (индикатор) 1 Количество выданных градостроительных планов земельных участков, соответствующих требованиям законодательства | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | процентов | 100 | х | х |
| 28 | Контрольное событие 1 Количество объектов, построенных после выдачи разрешений на строительство | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | октябрь 2019 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |
| 29 | 4. Подпрограмма № 4 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района» | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 30 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление на муниципальных маршрутах пассажирских перевозок граждан | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | х | х |
| 31 | Показатель (индикатор) 1 Пробег пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | тыс. км | 145,5 | х | х |
| 32 | Контрольное событие 1 Подписание акта приема-передачи выполненных работ по перевозкам | Михайловских Олег Викторович, начальник отдела архитектуры и капитального строительства | х | х | декабрь 2019 | Возможные изменения регионального и муниципального законодательства |