## Приложение

## к методическим рекомендациям

## по управлению изменениями

## проекта

## Требования к содержанию запроса на изменение в проекте

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

№ _____ от «____» __________20 __ г.

(номер и дата регистрации запроса на изменения)

| Основание изменения |  |
| --- | --- |
| Описание изменения |  |
| Общее описание изменения |  |
| Причины возникновения изменения |  |
| Влияние на проект при утверждении изменения |  |
| Влияние изменения на другие проекты портфеля проектов |  |
| Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения |  |

Приложения к запросу на изменение в проекте.

Руководитель проекта  _________________  /___________________________/

(подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение  «Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте № ___ от «__» ______20___ г.

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование проекта)

| Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа | Текущее значение | Предлагаемое значение |
| --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

_________________________________________________________________________________

( наименование проекта)

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шифр проекта ________ от «____» __________20__ г.

(дата запуска проекта)

_________________________________________________________________________________

( наименование проекта)

Лист ознакомления

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к постановлению

администрации района

от _______ 2018 года № __

Методические рекомендации по управлению  изменениями  проекта администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

## Запрос на изменение в проекте, состоит из четырех разделов 
и листов согласования (визирования) и ознакомления.

  - Общая информация о проекте заполняется в титульном листе запроса на изменение в проекте и содержит:

- информацию о  наименовании проекта, утвержденном при принятии решения о запуске проекта;

б)       информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту;

в)       информацию о дате запуска проекта.

  - Раздел запроса на изменение в проекте «Основание изменения» содержит сведения об инициаторе вносимых изменений 
(один из участников команды проекта, руководитель проекта 
по собственной инициативе, а также проектный комитет,  проектный офис) в параметры проекта, в том числе фамилию, имя, отчество, контактную информацию. В случае если требуется внесение изменений по поручению проектного комитета, проектного офиса, указываются сведения о таком поручении (дата, протокол заседания и т.д.).

  - Раздел запроса на изменение в проекте «Описание изменения» содержит сведения о предлагаемом изменении в параметры проекта. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- в строке «Общее описание изменения» указывается действие, которое предлагается выполнить для реализации изменения в проекте;

- в строке «Причины возникновения изменения» указываются события, обстоятельства, нормативные документы, которые являются причиной внесения изменений;

- в строке «Влияние на проект при утверждении изменения» описывается, каким образом предлагаемое изменение повлияет 
на параметры проекта, в том числе сроки, стоимость и содержание проекта (включая цели, продукт и (или) элемент продукта и соблюдение требований к ним, возможность достижения результатов этапов и (или) подэтапов проекта);

- в строке «Влияние изменения на другие проекты портфеля проектов» должно быть описано влияние изменений на  другие проекты, включенные в портфель проектов муниципального образования, или обозначено отсутствие влияния.

- Раздел «Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения» должен содержать наименование управленческих документов, содержание которых затрагивает предлагаемое изменение (паспорт проекта и (или) план проекта).

- В случае если изменений в проекте несколько, к запросу на изменение в проекте прилагается актуальная редакция изменяемого управленческого документа или заполняется приложение 1 к запросу на изменение в проекте «Перечень изменяемых параметров проекта». Указанное приложение содержит информацию о параметрах проекта, в которые могут быть внесены изменения, в том числе период реализации проекта, распределение финансирования внутри периода реализации проекта, план достижения контрольных точек проекта, последовательность выполнения этапов проекта, состав команды проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) В графе «Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа» отражаются соответствующие наименования (например: пункт 5.6. Паспорта проекта»);

б) В графе «Текущее значение» указывается информация о текущем значении указанного параметра проекта в управленческом документе;

в) в графе «Предлагаемое значение» указывается информация о предлагаемом значении указанного параметра проекта, которое должно быть получено в результате утверждения предлагаемого изменения.

В случае, включения в управленческие документы новой информации в дополнение к уже существующей (например, включение новых участников в команду проекта), заполняется только графа «Предлагаемое значение» (графа «Текущее значение» не заполняется).

  - В листе согласования (визирования) в обязательном порядке 
в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми запрос 
на изменение в проекте должен быть согласован

  - В листе ознакомления с запросом на изменение в проекте должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные 
в листе согласования.