Приложение к постановлению

администрации района

от 20.11.2018  №651 п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на территории Грачевского района Оренбургской области на 2017–2019 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы     «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в                2014–2043 годах» на территории Грачевского района Оренбургской области на 2017–2019 годы (далее – краткосрочный план) включены многоквартирные дома Грачевского сельсовета Грачевского района Оренбургской области.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2017–2019 годы.        В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ   ранее срока, установленного настоящим краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля.

В результате реализации краткосрочного плана в 2017 году проведены:

проектные работы в 5 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 4 многоквартирных домах общей площадью 3 854,20 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 154 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2018 году проведены:

проектные работы в 1 многоквартирном доме;

строительно-монтажные работы в 1 многоквартирном доме общей площадью 921,90 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 24 человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2019 году будут    проведены:

проектные работы в 1 многоквартирном доме.

4. Общий объем финансирования   краткосрочного   плана – 5 306 738,78 рублей, в том числе:

средства местных бюджетов –;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 5 306 738,78 рублей.

5. Перечень  многоквартирных  домов, подлежащих  капитальному      ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной             программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в        многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской       области, в 2014–2043 годах», расположенных на территории Грачевского района Оренбургской области, на 2017–2019 годы приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы       «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,                           в 2014–2043 годах», расположенных на территории Грачевского района Оренбургской области, на 2017–2019 годы, по видам ремонта (проектные         работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы        «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,                           в 2014–2043 годах», расположенных на территории Грачевского района Оренбургской области, на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых              внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных    (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы)      приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы         «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,                          в 2014–2043 годах», расположенных на территории Грачевского района Оренбургской области, на 2017–2019 годы, по видам ремонта (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы        «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области,                          в 2014–2043 годах», расположенных на территории Грачевского района Оренбургской области, на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых             внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных     (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 5 к краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014−2043 годах», расположенных на территории Грачевского района Оренбургской области, на 2017−2019 годы приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану.