Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015-2021годы»

I. Оценка эффективности реализации подпрограмм.

1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм=Пв/П,

подпрограмма  1     4/4=1

подпрограмма 2      3/3=1

подпрограмма 3      3/3=1

подпрограмма 4      1/1=1

### 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз=Зф/Зп

Подпрограмма 1      27,0/27,0=1

Подпрограмма 2      4167,7/4167,7=1

Подпрограмма 3      1589,0/1589,0=1

Подпрограмма 4      1014,1/1014,1=1

### 3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эис=СРм-ССуз,

Подпрограмма 1       1-1=0=1

Подпрограмма 2       1-1=0=1

Подпрограмма 3       1-1=0=1

Подпрограмма 4       1-1=0=1

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

### 4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

СДп/ппз=ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Подпрограмма 1

показатель 1     16/16=1

показатель 2     42,8/42,8=1

показатель  3     13,6/13,6=1

показатель  4     100/100=1

подпрограмма 2

показатель 1     6,6/5,8=1,14

показатель 2     5,9/5,9=1

показатель  3     7,5/3,6=2,08

подпрограмма 3

показатель 1     100/100=1

показатель 2     100/100=1

показатель  3     1/1=1

подпрограмма 4

показатель 1      294,0/294,0=1

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

Подпрограмма 1       4/4=1

Подпрограмма 2       3/3=1

Подпрограмма 3       3/3=1

Подпрограмма 4        1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Подпрограмма 1         1*1=1   эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 2         1*1=1   эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 3         1*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

Подпрограмма 4         1*1=1 эффективность реализации подпрограммы признается высокой ЭРп/п более 0,9

II.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

### 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целевой показатель 1      55/55=1

Целевой показатель 2       18/17=1,06

Целевой показатель 3       100/100=1

Целевой показатель 4       36,5/36,5=1

Степень реализации муниципальной программы

1+1+1+1/4=1

### 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

0,5*1+0,5*((1*0,25)+(1,06*0,25)+(1*0,25)+(1*0,25))=0,5+0,5*(0,25+0,265+0,25+0,25)=0,5+0,5075=1,075

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района Оренбургской области на 2015-2021годы» является высокой.

Начальник отдела архитектуры                                                                                                                                                     О.В. Михайловских

и капитального строительства